**Zápisnica č.14**

**Tím:** 01

**Dátum a čas stretnutia:** 01.03.2020 14:00

**Miesto stretnutia:** Microsoft Teams

**Zoznam zúčastnených členov tímu:**

vedúci tímu:

* Ing. Lukáš Kohútka, PhD.

členovia tímu:

* Bc. Tadeáš Drahovský
* Bc. Lukáš Mišaga
* Bc. Adam Chmara
* Bc. Karolína Trnovcová
* Bc. Gergely Lengyel
* Bc. Kamil Lihan
* Bc. Dominik Dancs

**Zoznam členov tímu, ktorí sa stretnutia nezúčastnili:** všetci zúčastnení

**Mená členov tímu, ktorí vytvárajú zápisnicu:** Bc. Tadeáš Drahovský

**Stav plnenia úloh:**

1. Rozpracovaná refaktorizácia kódu na frontende
2. Analýza existujúcich riešení chatu a audiohovorov pre novú implementáciu na backende, nájdenie možno vhodného riešenia
3. Testovanie a písanie dokumentácie je začaté

**Priebeh stretnutia:**

1. Na backende implementácia novej funkcionality
   1. použitie socket.io
   2. diskusia ohľadne Postgres databázy a ukladanie dát zo socket.io
2. Diskusia o dokumentácii
   1. potrebné refaktorovať dokumentáciu nasadenia a rozbehania projektu
   2. spísanie modulov a architektúry by bolo vhodné riešiť za behu a implementácie modulov
3. Zmena API calls a nie zmeny funkcionality na backende v metódach
4. Frontend refaktorizácia
   1. výpis repozitárov obsahuje mnoho natvrdo napísaných vecí
   2. organizácie je potrebné spraviť ešte pred úpravou frontend kódu
   3. pracujeme na TSLint úprave
5. Frontend novej funkcionality - chatovanie
   1. vyskakovacie okná nie sú vhodné na frontende pre chatovanie, malo by to byť nezávislé, napríklad v hornom menu ako chatroom
   2. malo by sa dať písať kód aj chatovať zároveň
   3. nech to nezaberá veľa miesta
6. Popísanie aktuálne rozpracovaných úloh, kto čo robil

**Úlohy do ďalšieho stretnutia:**

1. Snažiť sa dokončiť úlohy naplánované na 1. šprint