**Zápisnica č.16**

**Tím:** 01

**Dátum a čas stretnutia:** 15.03.2020 14:00

**Miesto stretnutia:** Microsoft Teams

**Zoznam zúčastnených členov tímu:**

vedúci tímu:

* Ing. Lukáš Kohútka, PhD.

členovia tímu:

* Bc. Tadeáš Drahovský
* Bc. Lukáš Mišaga
* Bc. Gergely Lengyel
* Bc. Kamil Lihan
* Bc. Dominik Dancs

**Zoznam členov tímu, ktorí sa stretnutia nezúčastnili:**

* Bc. Adam Chmara
* Bc. Karolína Trnovcová

**Mená členov tímu, ktorí vytvárajú zápisnicu:** Bc. Tadeáš Drahovský

**Stav plnenia úloh:**

1. Uspesny merge frontend vetiev do vývojárskej dev vetvy v gite
2. Operatívny meeting ohľadom novej funkcionality chatovania
3. Hotová databáza na backende pre novú funkcionalitu

**Priebeh stretnutia:**

1. Diskusia ohľadom novej api
   1. momentálne sa začne prerábať api, pridávať sa tam budú služby pre chatovanie
   2. refaktor api je už napoly hotový
2. Frontend refaktor je takmer hotový
3. Možnosť urobiť alternatívnu registráciu triedy
   1. trieda má 1 admina (učiteľa), ktorý má možnosť vidieť práce, čiže prácu študentov
   2. študenti vidia iba svoje práce a nie práce navzájom
   3. pri registrácii sa bude zakladať táto trieda
   4. v triede by bol iba 1 spoločný chat
   5. študent môže mať viacero zadaní
   6. git a repozitáre sa v triede riešiť nemusia
   7. učiteľ by mohol hromadne vytvoriť projekt
4. IP obchod s jadrami by sme mohli vypustiť

**Úlohy do ďalšieho stretnutia:**

1. Premyslieť veci k novej funkcionalite
2. Dokončiť refaktor api