**Zápisnica č.19**

**Tím:** 01

**Dátum a čas stretnutia:** 12.04.2020 14:00

**Miesto stretnutia:** Microsoft Teams

**Zoznam zúčastnených členov tímu:**

vedúci tímu:

* Ing. Lukáš Kohútka, PhD.

členovia tímu:

* Bc. Tadeáš Drahovský
* Bc. Lukáš Mišaga
* Bc. Gergely Lengyel
* Bc. Kamil Lihan
* Bc. Dominik Dancs
* Bc. Adam Chmara
* Bc. Karolína Trnovcová

**Zoznam členov tímu, ktorí sa stretnutia nezúčastnili:** všetci zúčastnení

**Mená členov tímu, ktorí vytvárajú zápisnicu:** Bc. Tadeáš Drahovský

**Stav plnenia úloh:**

1. Zlepšenie členov tímu pri manažmente úloh v Jira.
2. Dominik navrhol špecifikáciu k triedam, učiteľom a študentom. Okrem toho aj štruktúru databázy.
3. Chat na backende je v stave, kedy treba spojiť api na backende.

**Priebeh stretnutia:**

1. Zmeny na chate
   1. vyskytli sa problémy s requestami a auth klientom
   2. tento týždeň plánujeme spájať api
   3. ukladanie správ funguje, ale je to dosť pomalé, tak plánujeme nájsť rýchlejší spôsob web socket ukladania dát
   4. plánujeme spraviť poriadne gro komunikácie bez špeciálnych vymožeností, lebo sme zistili, že to nie je jednoduché.
2. Návrh edukačného modelu
   1. api špecifikácia
   2. backend
3. Na starosti merge vetiev má ten, kto sa danej oblasti rozumie
   1. frontendisti merge vetvy na frontende
   2. backendisti merge vetvy na backende
   3. neaktuálne vetvy by bolo vhodné zmazať
4. Budúci meeting by sme mali ukázať edukačný modul.
5. Riešenie tokenov na frontende
   1. keď vyprší autentizačný token, tak je potrebné vypýtať si nový token, prípadne spraviť refresh frontendu.

**Úlohy do ďalšieho stretnutia:**

1. Backend chatu spojiť s frontendom podľa api.
2. Je potrebné spraviť naplánované úlohy v tomto šprinte (chat aj edukačný modul).