**Zápisnica č.21**

**Tím:** 01

**Dátum a čas stretnutia:** 26.04.2020 14:00

**Miesto stretnutia:** Microsoft Teams

**Zoznam zúčastnených členov tímu:**

vedúci tímu:

* Ing. Lukáš Kohútka, PhD.

členovia tímu:

* Bc. Tadeáš Drahovský
* Bc. Lukáš Mišaga
* Bc. Gergely Lengyel
* Bc. Kamil Lihan
* Bc. Dominik Dancs
* Bc. Adam Chmara
* Bc. Karolína Trnovcová

**Zoznam členov tímu, ktorí sa stretnutia nezúčastnili:** všetci zúčastnení

**Mená členov tímu, ktorí vytvárajú zápisnicu:** Bc. Tadeáš Drahovský

**Stav plnenia úloh:**

1. Šprint úspešne naplánovaný so všetkými úlohami.
2. Nová funkcionalita v education module je sčasti hotová, plánujeme ju dokončiť do konca šprintu.
3. Chat čaká na merge frontendu.
4. Api v.2 je spravene pre repozitáre. Kolaboračný modul pracuje už aj s uid. Autentifikácia je tiež prehodená na novú api.

**Priebeh stretnutia:**

1. Pridanie práv používateľov
   1. v organizácií
   2. aby neboli vidieť detaily používateľov
2. Testovanie s reálnymi používateľmi nevidíme reálne
3. Stále je otvorený bug na frontende s tým, že ostáva otvorený editor
4. Písanie testov je v stave riešenia
   1. je potrebné spraviť pre classroom a chat modul
5. Označovanie viacerých súborov sa realizuje teraz cez checkboxy
   1. chceli by sme to označovať tak, aby sa označil riadok a nie checkboxy
   2. mohla by byť karta osobitne na prácu s gitom a prácu so súborom

**Úlohy do ďalšieho stretnutia:**

1. Pokračovať na úlohách z Jira