**Zápisnica č.6**

**Tím:** 01

**Dátum a čas stretnutia:** 9.11.2020 8:00

**Miesto stretnutia:** Microsoft Teams

**Zoznam zúčastnených členov tímu:**

vedúci tímu:

* Ing. Lukáš Kohútka, PhD.

členovia tímu:

* Bc. Gergely Lengyel
* Bc. Kamil Lihan
* Bc. Karolína Trnovcová
* Bc. Tadeáš Drahovský
* Bc. Adam Chmara
* Bc. Dominik Dancs
* Bc. Lukáš Mišaga

**Zoznam členov tímu, ktorí sa stretnutia nezúčastnili:** všetci zúčastnení

**Mená členov tímu, ktorí vytvárajú zápisnicu:** Bc. Tadeáš Drahovský

**Stav plnenia úloh:**

1. Spojené verzie mockups, vznikli nove verzie mockups.
2. Databáza navrhnutá, pokračovať sa bude v návrhu Rest API, keďže to ešte nie je hotové

**Priebeh stretnutia:**

1. Informácie ohľadom šprintov
   1. Končí sa 2. šprint a začína sa 3.
   2. Treba vytvoriť v Jire nový šprint a premigrovať nedokončené úlohy do tohto nového šprintu a vytvoriť a plánovať ďalšie úlohy.
2. Backend a frontend
   1. Backend nestíha a frontend je popredu
      1. Bc. Gergely Lengyel sa pripojí k backendu, aby sa zrýchlil vývoj backendu
   2. Frontend sa bude vyvíjať podľa finálneho mockupu, ktorý vznikne spojením 3 verzii mockups
3. Diskusia ohľadne ďalších úloh
   1. Môžeme robiť refactoring kódu
      1. funkcionalita
      2. komentáre
      3. vzhľad
   2. Môžeme pridať nové ciele
      1. administrátorské role
   3. Na Slacku dostaneme spätnú verziu k mockups
4. Stand-up členov tímu, čo sa spravilo a čo kto plánuje spraviť do ďalšieho stretnutia
   1. Dokončenie refactor modulu
   2. Riešená backend autentifikácia
   3. Pripravený frontend na merge

**Úlohy do ďalšieho stretnutia:**

1. Navrhnúť Rest API volania, zdokonaliť, sprehľadniť existujúce
2. Zahrnúť 3. verziu mockups do finálneho návrhu mockups
3. Vytvoriť v Jira nový šprint (č.3)
4. Plánujeme v rámci 2 týždňového šprintu
   1. sprehľadniť github
   2. zistiť bezpečnosť na root priečinok, či sa tam náhodou nevie dostať aj bežný používateľ
   3. vytvoriť podporu organizácii na backende
   4. vytvoriť frontend podľa mockups