**Zápisnica č.7**

**Tím:** 01

**Dátum a čas stretnutia:** 16.11.2020 8:00

**Miesto stretnutia:** Microsoft Teams

**Zoznam zúčastnených členov tímu:**

vedúci tímu:

* Ing. Lukáš Kohútka, PhD.

členovia tímu:

* Bc. Kamil Lihan
* Bc. Tadeáš Drahovský
* Bc. Dominik Dancs
* Bc. Lukáš Mišaga

**Zoznam členov tímu, ktorí sa stretnutia nezúčastnili:**

* Bc. Gergely Lengyel
* Bc. Karolína Trnovcová
* Bc. Adam Chmara

**Mená členov tímu, ktorí vytvárajú zápisnicu:** Bc. Tadeáš Drahovský

**Stav plnenia úloh:**

1. Polovica Rest API volaní je navrhnutá, treba na tom ďalej pokračovať
2. Finálny návrh mockups je hotový a frontend sa môže robiť podľa finálneho návrhu mockups
3. Nový šprint v Jire (č.3)

**Priebeh stretnutia:**

1. Diskusia o tom, čo robíme na backende
   1. Prerábka Rest API
   2. Vytváranie novej väčšej feature
   3. Aktuálne sa pridávajú organizácie
   4. Tímy sa riešia zároveň s organizáciami
2. Diskusia ohľadne frontendu
   1. Práca na dashboarde pre organizácie
   2. Pracujeme na prirobení hlbších dialógových okien
   3. Do obrazoviek tímu je vhodné implementovať vyhľadávanie alebo zoraďovanie tímov
   4. Responzivita obrazoviek je dôležitá, avšak netreba sa zamerať na responzivitu na mobil, iba na rôzne veľkosti obrazoviek
   5. Vznikol bug pri načitaní frontendu, treba sa naň pozrieť
3. Rest API špecifikácia
   1. Podľa nej sa bude implementovať backend
4. Ako deliť prácu
   1. Viacej zapájať členov, ktorí poznajú technológie menej. Týmto členom dať jednoduchšie úlohy, prípadne im pomôcť, dať spätnú väzbu atď.

**Úlohy do ďalšieho stretnutia:**

1. Nové features na backende a dokončenie Rest API volaní
2. Nové obrazovky na frontende
3. Plánujeme v rámci 2 týždňového šprintu
   1. sprehľadniť github
   2. zistiť bezpečnosť na root priečinok, či sa tam náhodou nevie dostať aj bežný používateľ
   3. vytvoriť podporu organizácii na backende
   4. vytvoriť frontend podľa mockups