**Zápisnica č.8**

**Tím:** 01

**Dátum a čas stretnutia:** 23.11.2020 8:00

**Miesto stretnutia:** Microsoft Teams

**Zoznam zúčastnených členov tímu:**

vedúci tímu:

* Ing. Lukáš Kohútka, PhD.

členovia tímu:

* Bc. Kamil Lihan
* Bc. Tadeáš Drahovský
* Bc. Dominik Dancs
* Bc. Lukáš Mišaga
* Bc. Gergely Lengyel
* Bc. Karolína Trnovcová
* Bc. Adam Chmara

**Zoznam členov tímu, ktorí sa stretnutia nezúčastnili:** všetci zúčastnení

**Mená členov tímu, ktorí vytvárajú zápisnicu:** Bc. Tadeáš Drahovský

**Stav plnenia úloh:**

1. Dokončené Rest API volania
2. Na frontende sú pridané obrazovky: správa repozitárov, používateľské nastavenia
3. Stav plnenia úloh celého šprintu je v retrospektíve

**Priebeh stretnutia:**

1. Najnovšie zmeny
   1. Funguje vytváranie organizácii
   2. Funkčné pridávanie memberov
   3. Plánujeme emailové notifikácie, teraz sa member automaticky pridáva do tímu
   4. Na frontende sú vytvorené moje repozitáre
   5. Pridané uid, ktoré nie je sekvenčné ako id
   6. Dokončenie Rest API volaní
   7. Oprava zobrazovania hesiel v rámci frontendu
2. Poznámky k backendu
   1. Je potrebné riešiť mapery
   2. Zmeniť modely, ktoré sú generované a obsahujú zbytočné metódy
3. Poznámky k frontendu
   1. Možnosť riešiť vyhľadávanie pri mojich repozitároch
   2. Popracovať na responzivite
4. Diskusia k míľniku
   1. Zmeny, ktoré sme urobili tam treba doplniť
      1. mockups
      2. frontend
      3. backend
   2. Odovzdať treba po meetingu do polnoci daného dňa (štvrtok)
   3. Môžeme tam pridať veci z iných dokumentácii
   4. Na dokumentovom serveri je súbor metodika.pdf

**Úlohy do ďalšieho stretnutia:**

1. Pokračovať na frontende a backende
2. Dokončiť míľnik do 26.11.2020 23:59 a odovzdať ho do AIS