**Zápisnica č.1**

**Tím:** 01

**Dátum a čas stretnutia:** 03.10.2020 12:00

**Miesto stretnutia:** Microsoft Teams

**Zoznam zúčastnených členov tímu:**

vedúci tímu:

* Ing. Lukáš Kohútka, PhD.

členovia tímu:

* Bc. Dominik Dancs
* Bc. Adam Chmara
* Bc. Gergely Lengyel
* Bc. Kamil Lihan
* Bc. Lukáš Mišaga
* Bc. Karolína Trnovcová
* Bc. Tadeáš Drahovský

**Zoznam členov tímu, ktorí sa stretnutia nezúčastnili:** všetci prítomní

**Mená členov tímu, ktorí vytvárajú zápisnicu:** Bc. Tadeáš Drahovský

**Priebeh stretnutia:**

1. Diskusia k aktuálnemu stavu projektu spolu s vývojármi projektu
   1. opis jednotlivých komponentov projektu
   2. build častí projektu
   3. ukážka práce používateľa na frontende
2. Návrh prerozdelenia projektu do viacerých častí
   1. repozitáre na gite:
      1. website
      2. asicde-frontend
      3. documentation
      4. asicde-parent
      5. asicde-api
      6. asicde-backend
      7. asicde-docker
      8. asicde-router
      9. DevOps
   2. pre jednotlivé časti projektu boli vypísané ciele
      1. ciele zapísané do Trello
      2. ciele rozbité na menšie úlohy
3. Diskusia k nasadeniu projektu na vlastný server

**Úlohy do ďalšieho stretnutia:**

1. Rozmyslieť si časť projektu, na ktorej chce každý pracovať
2. Všetci si naklonovať repozitáre a zbuidovať časť, na ktorej chce pracovať
   1. pozrieť si implementáciu danej časti
3. Vytvoriť štruktúru repozitárov podľa návrhu
4. Zriadiť auto-building (jenkins)
5. Vytvoriť stránku pre TP
6. Vytvoriť dokumentáciu pre projekt