**Zápisnica č.3**

**Tím:** 01

**Dátum a čas stretnutia:** 19.10.2020 8:00

**Miesto stretnutia:** Microsoft Teams

**Zoznam zúčastnených členov tímu:**

vedúci tímu:

* Ing. Lukáš Kohútka, PhD.

členovia tímu:

* Bc. Gergely Lengyel
* Bc. Kamil Lihan
* Bc. Lukáš Mišaga
* Bc. Karolína Trnovcová
* Bc. Tadeáš Drahovský
* Bc. Adam Chmara

**Zoznam členov tímu, ktorí sa stretnutia nezúčastnili:** Bc. Dominik Dancs

**Mená členov tímu, ktorí vytvárajú zápisnicu:** Bc. Tadeáš Drahovský

**Stav plnenia úloh:**

1. Presmerované úlohy z Trello do Jira pre 1. šprint
2. Metodológia prideľovania úloh hotová (Bc. Lukáš Mišaga), metodológie verziovania kódu a komunikácie (Bc. Dominik Dancs), dokumentácia k API (Bc. Gergely Lengyel)
3. Finálne spracovanie zápisnice z 1. a 2. stretnutia (Bc. Tadeáš Drahovský)
4. Optimalizácia frontendu a backendu, vymazanie zbytočností (Bc. Karolína Trnovcová, Bc. Adam Chmara, Bc. Kamil Lihan)
5. Počas utorkoveho stretnutia sme si rozdelili úlohy v Jira pre 1. šprint
6. Počas prvého týždňa sa všetci venovali analýze frontendu a backendu, prečítali si diplomové práce k projektu a sú pripravení riešiť nadväzujúce úlohy pre projekt

**Priebeh stretnutia:**

1. Diskusia k AdobeXD a návrhu registrácie a prihlasovania
   1. odskúšanie mock-ups vedúcim tímu
   2. pripomienky:
      1. na 1 email, t.j. 1 používateľ môže patriť nanajvýš 1 organizácii alebo môže vystupovať ako samostatná jednotka
      2. text buttonu join nahradiť slovom register
      3. pokiaľ sa používateľ registruje pod registráciou a následne po odhlásení sa opätovne prihlasuje, tak už nemusí zadávať názov organizácie, stačí iba meno a heslo
2. Diskusia ohľadne git
   1. pri pull requestoch vieme pridať iba 1 schvaľovateľa
   2. ak chceme ďalšieho schvaľovateľa, tak sa môže človek sám pridať
3. Pridanie vedúceho tímu do Slacku, ktorý využívame na bežnú komunikáciu
4. Predstavenie Jira vedúcemu tímu
   1. pripomienky od vedúceho
      1. bolo by fajn mať upravenú Jiru na viac špecifické úlohy
   2. prediskutovať na osobnom stretnutí
      1. worklog
      2. priradenie vždy niekoho k danej úlohe, tzn. nenechávať úlohy bez prideleného člena tímu
5. Diskusia o možnosti viacjazyčnej aplikácie
   1. pre začiatok by mohlo byť sk/en
   2. všade v kóde by boli špeciálne labely
   3. pridali by sme angular templates
   4. viacjazyčnosť by nemala nijako zasiahnuť do monaco editora

**Úlohy do ďalšieho stretnutia:**

1. Každý člen tímu na webstránku pridá svoje bio
2. Prediskutovať a zaviesť metodológiu pre Jira úlohy
3. Pokračovať v písaní metodológii
4. Skúsiť prerobiť mockups a navrhnúť zopár ďalších mockups v AdobeXD