**Zápisnica č.11**

**Tím:** 01

**Dátum a čas stretnutia:** 14.12.2020 8:00

**Miesto stretnutia:** Microsoft Teams

**Zoznam zúčastnených členov tímu:**

vedúci tímu:

* Ing. Lukáš Kohútka, PhD.

členovia tímu:

* Bc. Tadeáš Drahovský
* Bc. Lukáš Mišaga
* Bc. Adam Chmara
* Bc. Karolína Trnovcová
* Bc. Gergely Lengyel
* Bc. Kamil Lihan

**Zoznam členov tímu, ktorí sa stretnutia nezúčastnili:**

* Bc. Dominik Dancs

**Mená členov tímu, ktorí vytvárajú zápisnicu:** Bc. Tadeáš Drahovský

**Stav plnenia úloh:**

1. Úlohy z predchádzajúceho stretnutia boli splnené.
2. Ešte zopár otvorených úloh v Jira, ktoré treba dokončiť

**Priebeh stretnutia:**

1. Stand-up členov tímu
   1. Lukáš doimplementoval repozitáre k tímom v organizáciach.
   2. Tadeáš dokončil task na frontende a začal písať míľnik.
   3. Kamil pracuje a dokončuje dokumentáciu.
   4. Adam mergol commity a pracuje na expiracií tokenov.
   5. Karolína písala dokumentáciu k míľniku.
   6. Gergely dokončil fixovanie testov, ešte nedal pull request.
2. Čo sa plánuje?
   1. Krátku online retrospektívu, čo bolo dobré a čo nebolo dobré
   2. Zamyslieť sa nad tým, čo by sa dalo zlepšiť
   3. Každý povie svoj názor
3. Podľa vedúceho sme dobrý tím
   1. Každý spravil kus práce na projekte
   2. Môžeme prehodnotiť frekvenciu mítingov, namiesto 2 iba 1 míting tíždenne

**Úlohy do ďalšieho stretnutia:**

1. Napísanie míľniku k celému semestru
2. Medzi semestrami sa môžme venovať testovaniu
3. Každý napíše hodnotenie členov tímu mailom vedúcemu