**Zápisnica č.17**

**Tím:** 01

**Dátum a čas stretnutia:** 22.03.2020 14:00

**Miesto stretnutia:** Microsoft Teams

**Zoznam zúčastnených členov tímu:**

vedúci tímu:

* Ing. Lukáš Kohútka, PhD.

členovia tímu:

* Bc. Tadeáš Drahovský
* Bc. Lukáš Mišaga
* Bc. Gergely Lengyel
* Bc. Kamil Lihan
* Bc. Dominik Dancs
* Bc. Adam Chmara
* Bc. Karolína Trnovcová

**Zoznam členov tímu, ktorí sa stretnutia nezúčastnili:** všetci zúčastnení

**Mená členov tímu, ktorí vytvárajú zápisnicu:** Bc. Tadeáš Drahovský

**Stav plnenia úloh:**

1. Pridanie komponentu na frontende pre novú funkcionalitu triedy
2. Refaktor api je dokončený

**Priebeh stretnutia:**

1. Otázka bezpečnosti chatu
   1. zabezpečenie je náročné spraviť, možno to nestihneme
   2. ak nestihneme spraviť bezpečnosť, tak to napíšeme do dokumentácie ako otvorená možnosť ďalšej implementácie
2. Frontend diskusia
   1. pokračovať v refaktoringu
   2. prehodiť endpointy na novú api
3. Backend diskusia
   1. v organizácií ešte chýba jeden request na pozývanie používateľov, logika cez emailový server
   2. neskôr sa vytvorí email notification servis
4. Plán do ďalšieho šprintu
   1. chat a modul chatu
   2. triedy budeme riešiť hlavne na frontende
   3. triedy (classroom) sa bude riešiť aj na backende, tí, ktorí chcú mať menej práce

**Úlohy do ďalšieho stretnutia:**

1. Naplánovať úlohy do ďašieho šprintu
2. Rozdelenie úloh a začať na nich pracovať