**Zápisnica č.18**

**Tím:** 01

**Dátum a čas stretnutia:** 29.03.2020 14:00

**Miesto stretnutia:** Microsoft Teams

**Zoznam zúčastnených členov tímu:**

vedúci tímu:

* Ing. Lukáš Kohútka, PhD.

členovia tímu:

* Bc. Tadeáš Drahovský
* Bc. Lukáš Mišaga
* Bc. Gergely Lengyel
* Bc. Kamil Lihan
* Bc. Dominik Dancs
* Bc. Adam Chmara
* Bc. Karolína Trnovcová

**Zoznam členov tímu, ktorí sa stretnutia nezúčastnili:** všetci zúčastnení

**Mená členov tímu, ktorí vytvárajú zápisnicu:** Bc. Tadeáš Drahovský

**Stav plnenia úloh:**

1. Všetky úlohy boli naplánované a pridelené jednotlivým členom tímu.
2. Prvá verzia tried (classroom) je na frontende hotová, teda týkajúca sa dashboardu a študentov.
3. Backend je rozpracovaný, čo sa týka chatu, ale nie je dokončený.

**Priebeh stretnutia:**

1. Classroom diskusia
   1. učiteľ bude mať viacero repozitárov, ktoré si študenti môžu naklonovať
   2. možno spraviť interný git server alebo zip súbor, ktorý si žiaci naklonujú alebo skopírujú
   3. classroom by extendoval organizáciu
   4. ďalšou možnosťou je vytvoriť úplne nanovo objekty a triedy pre triedu (classroom) - nemiešanie organizácií s edukačným modelom
   5. je potrebné pamätať na prideľovanie práv na repozitáre/úlohy v triedach - mohli by sme spísať jednotlivé požiadavky, čo a ako sa bude realizovať
2. Diskusia ku controller-om
   1. get na repozitár
   2. ostatné endpointy sú prepísané a všetky chýbajúce endpointy sú doplnené
3. Formátovanie kódu na backende
   1. treba dodržiavať formátovanie kódu
   2. možnosť nastaviť si automatické formátovanie kódu (týka sa to hlavne Dominika)
4. Úlohy v Jire
   1. je potrebné si pridávať úlohy a zapisovať sa na ne, mali by sme to dodržiavať všetci v tíme
   2. je možné pridať si úlohy aj počas šprintov
5. Diskusia o progrese za posledný týždeň
   1. zreferovanie spravených úloh vedúcemu tímového projektu

**Úlohy do ďalšieho stretnutia:**

1. Spísať špecifikáciu k triedam, učiteľom a študentom.
2. Dokončiť chat na backende.
3. Dať si pozor na zapisovanie sa na úlohy v Jira.