**Zápisnica č.20**

**Tím:** 01

**Dátum a čas stretnutia:** 19.04.2020 14:00

**Miesto stretnutia:** Microsoft Teams

**Zoznam zúčastnených členov tímu:**

vedúci tímu:

* Ing. Lukáš Kohútka, PhD.

členovia tímu:

* Bc. Tadeáš Drahovský
* Bc. Lukáš Mišaga
* Bc. Gergely Lengyel
* Bc. Kamil Lihan
* Bc. Dominik Dancs
* Bc. Adam Chmara
* Bc. Karolína Trnovcová

**Zoznam členov tímu, ktorí sa stretnutia nezúčastnili:** všetci zúčastnení

**Mená členov tímu, ktorí vytvárajú zápisnicu:** Bc. Tadeáš Drahovský

**Stav plnenia úloh:**

1. Naplánované úlohy sa splnili, edukačný modul má napísanú špecifikáciu a začalo sa na ňom pracovať.
2. Backend sa podarilo spojiť s frontendom podľa api špecifikácie.

**Priebeh stretnutia:**

1. Frontend diskusia k práci na ňom a možných komplikáciách
   1. api calls sú hotové
   2. Matúšov modul používa id namiesto uid, bude to treba prerobiť
2. Diskusia k otvoreným úlohám v Jira
   1. presúvame education module frontend do ďalšieho šprintu
3. Chat module
   1. dokončené implementácia
   2. ešte sa môžu pridať špecifické funkcie pre vytvorenie podchatu atď.
   3. chýba zobrazovanie iba špecifických používateľov v chate
4. Api v.2
   1. backend by mohol vracať error hlášky, ktoré by sa priamo zobrazovali používateľom - táto funkcionalita je implementovaná
   2. ešte treba doimplementovať novú api do services na frontende
   3. kompatibilita nie je implementovaná s Matúšovým modulom
   4. chýba dokumentácia k Api v.2
5. Teoreticky by to mohli ľudia otestovať
   1. napríklad budúci týždeň by bolo vhodné zapojiť študentov do testovania aplikácie ASICDE
   2. ideálne by bolo zainteresovať študentov, ktorý pracujú so SystemVerilogom
   3. mohli by sme mať pripravený formulár na spätnú väzbu

**Úlohy do ďalšieho stretnutia:**

1. Na začiatku týždňa naplánovať ďalší šprint
2. Prepracovať chat
3. Prirobiť funkcionalitu do education module podľa špecifikácie
4. Dokumentácia k Api v.2